## 第一次迭代总结报告

**一、项目概述**

本项目旨在开发一款网约车平台，以满足日益增长的出行需求，并为乘客和司机提供高效、便捷的服务。在第一次迭代中，我们的目标是明确客户需求，确定主要功能，设计系统架构及采用的技术，设计数据库，设计前后端交互接口信息，设计UI界面，并完成前后端初步开发。

**二、完成情况总结**

在第一次迭代中，我们按照预定的计划和目标，取得了一些重要的成果。以下是具体的完成情况：

1. 明确了客户需求：我们通过深入调查和分析网络上司机和乘客对已有网约车平台的评论、总结本组成员平时的打车体验，与身边的司机进行交流，获得了用户的需求和期望，为后续的开发提供了明确的方向。

2. 确定了主要功能：根据总结出来的客户需求，我们确定了平台的主要功能，包括但不限于用户注册、登录、查看订单信息、发布订单、评价订单，司机注册车辆、接单、导航功能等。

3. 设计了系统架构及采用的技术：我们服务端采用了Spring Boot作为后端框架，Vue作为前端框架，客户端使用了Spring Boot作为后端框架，uniapp作为前端框架。

4. 设计了数据库：我们根据业务需求设计了数据库表结构，包括用户表、订单表、车辆表等。

5. 设计了前后端交互接口信息：我们定义了前后端交互的API接口，并明确了数据传输格式和参数。

6. 设计了UI界面：我们根据用户需求和平台特点，设计了简洁、易用的UI界面。7. 完成了前后端初步开发：我们在设计和开发过程中，成功地实现了前后端的初步开发，并实现了基本功能的正常运行。这是我们团队取得的一项重要成果，为项目的进一步开发奠定了基础。

**三、关键问题分析**

在第一次迭代中，我们也遇到了一些关键问题。以下是问题的分析和总结：

1. 在明确需求时，由于团队成员数量较少且经验有限，对于复杂的需求理解不够全面准确，因此需要进行多次讨论和反复斟酌。

2. 技术选型：在确定系统架构和技术选项时，团队面临了一些技术选择的挑战。我们需要综合考虑技术的成熟度、可扩展性、性能和团队成员的技术储备等因素。为了解决这个问题，我们进行了技术评估和讨论，最终确定了适合项目的技术方案。

3. 在实现订单发分发功能时，需要既能够存储已发布但未接单的订单，又能将乘客发布的订单合理分发给较为合适的司机。这需要设计一个分发算法，该算法需要考虑诸多因素如订单的紧急程度、车辆的位置、司机的接单意愿等。我们需要花费更多的时间和精力来研究和实现这个算法。

4. 在设计数据库时，发现部分数据表存在关联关系复杂的情况，需要进一步优化表结构以减少数据冗余和提高数据查询效率。这需要我们对数据库设计进行细致的审查和调整。

5. 在前后端交互接口设计时，为了减少接口协议不一致和数据格式不匹配的问题，可以采用协商和统一的方式。但由于团队成员较少且缺乏经验，可能会出现考虑不全面或疏漏的情况。我们需要在未来的工作中加强沟通和协作，确保接口设计的准确性和完整性。

6. 沟通不畅：由于团队成员之间的工作职责和时间安排存在差异，导致沟通不畅，影响了开发进度和质量。为了改善沟通效果，我们需要建立有效的沟通机制包括定期的会议交流和文档编写等以便保持信息的及时传递和工作的协同推进。

7. 测试不足：由于时间和资源限制，我们在第一次迭代中没有进行充分的测试，导致一些潜在的问题没有及时发现和解决，为了提高软件质量我们需要加强测试工作，包括单元测试、集成测试和系统测试等，以确保软件的稳定性和可靠性。在未来的迭代中我们将更加重视测试工作并制定合理的测试计划以确保软件的质量和可靠性。

**四、总结与展望**

在第一次迭代中，我们按照预定计划完成了主要任务，取得了一些显著的成果。然而我们也遇到了一些关键问题，需要在下一次迭代中加以改进和完善。在未来的开发工作中，我们将继续检查是否有其他的功能需求，及时响应需求变更；建立有效的沟通机制，改善沟通效果；加强测试工作，提高软件质量。同时我们也将继续关注新技术的发展和应用，以保持平台的技术领先性和市场竞争力。

总之，通过第一次迭代的工作，我们已经为网约车平台的建设奠定了坚实的基础。在未来的开发工作中，我们将继续努力为用户提供更加完善好用的网约车平台，以满足日益增长的出行需求，并为乘客和司机提供高效便捷的服务。